|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ**  **ЮСТИНСКОГО РАЙОННОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ** |  | **ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН**  **YСТИН РАЙОНА**  **МУНИЦИПАЛЬН БYРДӘЦИН**  **АДМИНИСТРАЦИН ТОЛҺАЧИН**  **ЗААВР** |

359300,Республика Калмыкия, Юстинский район, п. Цаган Аман, ул.Советская, 46; код (847 44), тел. 9-24-00, факс 9-14-00,E-mail: yurmo2010@yandex.ru

« 02» июля 2020 г. №142 - р Цаган Аман

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития

систем инфраструктуры на территории Цаганаманского сельского

муниципального образования Республики Калмыкия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручениями Президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. N 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2027 годы» (приложение 1).
2. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2026 годы» ( Приложение 2).
3. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2026 годы» (Приложение 3)
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Юстинского районного муниципального образования [www.yustinskoe-rmo.ru](http://www.yustinskoe-rmo.ru).

И.о. Главы Администрации

Юстинского районного

муниципального образования

Республики Калмыкия Г.Г. Очиров

Приложение №1

Утверждена

Распоряжением Администрации

Юстинского районного

муниципального образования

Республики Калмыкия

№ 142-р от «02» июля 2020 г.

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ЦАГАНАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ**

**НА 2020 –2027 ГОДЫ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Программы.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы: | Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020 - 2027 г.г. (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы: | - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»;  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015 г.); |
| Заказчик Программы: | Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия  Местонахождение: 359300, РК, Юстинский р-н, п. Цаган Аман, ул. Хомутникова, 17 |
| Разработчик Программы: | Администрация Цаганаманского СМО РК,  Местонахождение: 359300, РК, Юстинский р-н, п. Цаган Аман, ул. Хомутникова, 17 |
| Цель и задачи Программы | * Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Цаганаманского СМО РК; * безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; * доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; * развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Цаганаманского СМО РК; * эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) | * достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2020-2027 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета:  Средства местного бюджета на 2020-2027 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | * повышение качества и эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности поселения; * повышение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

**2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.**

**2.1. Анализ положения Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в структуре пространственной организации Российской Федерации, а также положения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации**

Цаганаманское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия является административным центром Юстинского района, находится в восточной части Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия.

п. Цаган Аман расположен в 300 км к северо-востоку от столицы Калмыкии г. Элисты, в 240 км к юго-востоку от г. Волгограда, 190 км к северо-западу от г. Астрахань. Ближайший населённый пункт — посёлок Цаган Булг, расположенный на противоположном берегу Волги[10]. Посёлок пересекает федеральная автодорога М-6 «Каспий» (Москва—Астрахань).

Общая площадь территории Цаганаманского сельского муниципального образования РК составляет – 50214 гектаров, из них в муниципальной собственности находится - 20000 гектаров, 30214 гектаров находится в федеральной и республиканской собственности.

Численность населения Цаганаманского сельского муниципального образования на 01.01.2020 г. составляет – 5618 человек. Детей в возрасте от 0 до 18 лет 1319. За 2019 год родилось – 36, умерло – 50, прибыло – 147 чел., выбыло – 229 чел. Число дворов по похозяйственным книгам – 1937.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования всего – 22696 км, из них: асфальт – 10,951 км., щебень – 7,498 км., дорожная плита – 2,3 км., грунт – 1,947 км. На автомобильных дорогах общего пользования мостов нет.

Зимних переправ на территории Цаганаманского сельского муниципального образования нет.

# 2.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса.

Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории Цаганаманского сельского муниципального образования

Всего домов – 1256, из них: особняки – 893, 2-х квартирные – 282, 3-х квартирные – 13, 4-х квартирные – 42, 8-ми квартирные – 10, 10-ти квартирные – 2, 16-ти квартирные – 14, количество домовладений – 1988. Материал стен: кирпичные, деревянные, панельные и прочие.

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется на 100 % от питающих центров электрических сетей ПАО «МРСК Юга» филиала «Калмэнерго».

Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. На территории поселения действует один пассажирский автотранспортный маршрут. В населенном пункте действует регулярный внутрипоселковый транспорт автобус марки ПАЗ 32053. Большинство передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

**2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории**

**Цаганаманского сельского муниципального образования.**

Развитие транспортной системы Цаганаманского сельского муниципального образования (далее – Поселение) является необходимым условием для улучшения качества жизни жителей в поселении. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Воздушные перевозки не осуществляются.

Водного транспортана территории поселения нет.

На территории поселения железнодорожных магистралей нет.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из внутрипоселковых дорог, которые находятся в собственности Юстинского районного муниципального образования.

**2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).**

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2019-2020 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Оценка уровня автомобилизации населения на территории Цаганаманского сельского муниципального образования дана в таблице № 2.

Таблица № 2.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Цаганаманского сельского муниципального образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2017 год**  **(факт)** | **2018 год**  **(факт)** | **2019 год**  **(факт)** |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 5808 | 5833 | 5618 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 2342 | 2360 | 2370 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения,  ед./1000 чел. | 122 | 125 | 119 |

**2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.**

Передвижение по территории населенных пунктов поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение (маршрутка) до Элисты организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока, отсутствует.

**2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения**.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. На территории поселения в районе детских учреждений, социальных объектов и пересечений дорог с асфальтобетонным покрытием установлены соответствующие дорожные знаки. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется по дорогам общего пользования в соответствии с требованиями ПДД.

**2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.**

Транспортных организаций, осуществляющих грузовые перевозки, на территории поселения не имеется.

**2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.**

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит федеральная автодорога М-6 «Каспий» (Москва—Астрахань).

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима, из-за неудовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Таблица 3.

Оценка дорожной ситуации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры** | **Год** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1. | Количество аварий | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 2370 | 2373 | 2367 |

**2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.**

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

*Загрязнение атмосферы.* Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

*Воздействие шума.* Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

**2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования**

С учетом того, что территория поселения по состоянию на 01.01.2020 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, и др.) высоких темпов развития транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования на период до 2027 года не ожидается.

**2.12. Оценка нормативно-правовой базы,**

**необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования**.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020 - 2027 годы подготовлена на основании:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);

-Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;

-Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план Цаганаманского сельского муниципального образования;

- Постановление администрации Цаганаманского СМО РК от 14.04.2014 г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия».

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

* 1. **Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.**

В таблице № 4., представлены данные по объемам финансирования транспортной инфраструктуры.

Таблица № 4.

Объем финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| РК | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Организация транспортного обслуживания населения | всего | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| РК | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности | всего | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| Местный бюджет | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| РК | - | - | 10000,0 | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в п.Цаган Аман Юстинского района РК | всего | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| РК | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2. | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения | всего | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| РК | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - |

**3. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта,**

**имеющегося на территории поселения.**

**3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного**

**развития поселения.**

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Численность населения Цаганаманского сельского муниципального образования на 01.01.2020 г. составляет – 5618 человек. Детей в возрасте от 0 до 18 лет 1319. За 2019 год родилось – 36, умерло – 50, прибыло – 147 чел., выбыло – 229 чел. Число дворов по по хозяйственным книгам – 1937.

Устойчивое экономическое развитие Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства и сельского хозяйства.

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

-оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

-расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства. По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как: - перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населений; - имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

**3.2 Прогноз транспортного спроса Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.**

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

**3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта**.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с республиканским и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение) и личным транспортом, внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение.

**3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения**.

За счет средств Дорожного фонда Юстинского РМО РК будут проводиться работы по содержанию дорог внутри п. Цаган аман, в том числе установка знаков, устройство дорожной разметки, скашивание обочин,

**3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения**.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Цаганаманского СМО РК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| 1 | Общая численность населения,  тыс. чел. | 5747 | 5767 | 5787 | 5807 | 5827 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 2375 | 2380 | 2385 | 2390 | 2395 |

**3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.**

Рост аварийности не предполагается.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

**3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.**

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности, в связи, с чем усилитсязагрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

**4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.**

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса предполагается комплексная реализация основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети (содержание остановочных пунктов) в поселении, предполагается рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Сценарий развития транспортного комплекса предполагает развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия предлагаемого к реализации варианта развития

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

**5.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.**

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

**6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития**

**транспортной инфраструктуры**

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Цаганаманского СМО РК. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Цаганаманского СМО РК на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы - 5,0 тыс. рублей.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

7.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется администрацией Цаганаманского СМО РК на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения муниципального финансового органа.

7.3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы). - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле: СДЦ = , где



СДЦ - степень достижения целей (решения задач муниципальной программы);

- степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);



n - количество индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы).

# Степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) () может рассчитываться по формуле:



# =, где



# - фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);



# - плановое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или =, где



# (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

# 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

# УФ =, где:



# УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

# ФФ - фактический объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год;

# ФП – плановый объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

# 3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по следующей формуле:

# ЭП =



# 7.4. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ администрация Цаганаманского СМО РК составляет рейтинг эффективности муниципальных программ в отчетном году и присваивает муниципальным программам соответствующие ранги:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП) | Ранг |
| Неэффективная | менее 0,5 | четвертый |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 | третий |
| Эффективная | 0,8 - 1 | второй |
| Высокоэффективная | более 1 | первый |

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуру управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- ежегодное уточнение плана мероприятий по реализации Программы по объемам и источникам финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг выполнения Программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности транспортных услуг.

Приложение №2

Утверждена

Распоряжением Администрации

Юстинского районного

муниципального образования

Республики Калмыкия

№ 142-р от «02» июля 2020 г.

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦАГАНАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ**

**НА 2020-2026 ГОДЫ**

**1.Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2026 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   * Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; * Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015 года); * Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502; * Генеральный план, Правила землепользования и застройки Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия;   - Постановление главы администрации Цаганаманского СМО РК от 14.04.2014г. №60 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Цаганаманского СМО РК» |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Соисполнители Программы |  |
| Цель Программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.  Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования. |
| Задачи Программы | -инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;  -повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;  -обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования;  -повышение качества предоставляемых ЖКУ;  -снижение потребление энергетических ресурсов;  -снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;  -улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия представлены в приложении 1. |
| Сроки и этапы  реализации Программы | 2020-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы будут являться средства местного бюджета, внебюджетные источники.  Средства местного бюджета на 2020-2026 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты Программы | - повышение эффективности, обеспечение устойчивости и надежности систем коммунальной инфраструктуры;  - снижение абсолютного числа аварий;  - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - снижение количества потерь электрической энергии;  - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;  - улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования;  - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

**2. Характеристика муниципального образования**

Цаганаманское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия является административным центром Юстинского района, находится в восточной части Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия.

Поселок Цаган Аман расположен в 300 км к северо-востоку от столицы Калмыкии г.Элисты, в 240 км к юго-востоку от г. Волгограда, 190 км к северо-западу от г. Астрахань. Ближайший населённый пункт — посёлок Цаган Булг, расположенный на противоположном берегу Волги. Посёлок пересекает федеральная автодорога М-6 «Каспий» (Москва—Астрахань).

Общая площадь территории Цаганаманского сельского муниципального образования РК составляет – 50214 гектаров, из них в муниципальной собственности находится - 20000 гектаров, 30214 гектаров находится в федеральной и республиканской собственности.

Всего домов – 1256, из них: особняки – 893, 2-х квартирные – 282, 3-х квартирные – 13, 4-х квартирные – 42, 8-ми квартирные – 10, 10-ти квартирные – 2, 16-ти квартирные – 14, количество домовладений – 1988. Материал стен: кирпичные, деревянные, панельные и прочие.

Численность населения Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 01.01.2020 г. составляет – 5618 человек. Детей в возрасте от 0 до 18 лет 1319. За 2019 год родилось – 36, умерло – 50, прибыло – 147 чел., выбыло – 229 чел. Число дворов по похозяйственным книгам – 1937.

Климатические условия

Климат поселения резко-континентальный с сухим жарким [летом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE) и холодной малоснежной зимой, территория относится к южным полупустыням. Температура воздуха теплого периода года абсолютного максимума достигает в июне — августе плюс 43°С. Температура воздуха холодного периода года абсолютно минимального значения достигает в январе — феврале минус 34С.

Географическое положение определяет: максимальное количество осадков в июне-августе – 27-30 мм., минимальное количество осадков в феврале (9-18 мм). Наиболее продолжительные осадки (сутки и более) с интенсивностью 0,1-0,25 мм/мин наблюдаются весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь). Средняя интенсивность осадков в холодный период незначительна, обычно 0,2-0,4 мм/ч. Летом за счет ливневых дождей интенсивность осадков увеличивается, и в июне-августе может достигать 1,4-1,7 мм/мин.В зимнее время наблюдаются гололедно-изморозевые явления.

**2 1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.  измерения | Значение показателя |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 163,0 |
| Теплоснабжение | - | - |
| Котельные | - | - |
| Тепловые сети | - | - |
| Протяженность сетей | - | - |
| Водоснабжение | - | - |
| Скважины | - | - |
| средняя производительность | - | - |
| Водопроводы | - | - |
| Протяженность сетей | - | - |
| Водоотведение | - | - |
| Канализационно-очистные сооружения | - | - |
| Протяженность канализационных сетей | - | - |
| Электроснабжение | - | - |
| Протяженность линии электропередачи | - | - |
| Газификация | - | - |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 1 |
| Протяженность разводящих сетей газопровода | - | - |
| Протяженность межпоселкового газопровода | - | - |

**3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития**

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

**3.1. Водоснабжение**

Поселок Цаган Аман с централизованной системой водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд, вода подается МУП «Тепловик» Администрации Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия. Подвоз питьевой воды по мере необходимости на территории Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия осуществляется индивидуальными предпринимателями.

**3.2. Водоотведение и очистка сточных вод, функционирование канализационных сетей**

Система канализации нецентрализованная, стоки поступают в выгребные ямы.

**3.3. Теплоснабжение**

Теплоснабжение населения в границах п. Цаган Аман осуществляется сетевым газом, путемгазификации каждого дома (газопроводные сети проведены на каждую улицу поселения). На основании постановления главы администрации Юстинского районного муниципального образования РК от 11.09.2017 г. № 235 «О переводе на автономное отопление» квартиры многоквартирных жилых домов переведены на автономное отопление.

**3.4. Электроснабжение**

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от подстанции в п.Цаган Аман.

**3.5. Газоснабжение**

Поселок Цаган Аман газифицирован от магистрального газопровода. Одиночное протяжение уличной газоразводящей сети составляет \_\_м.

Все дома и учреждения п. Цаган Аман подключены к системе газификации.

**3.6. Система обращения с твердыми бытовыми отходами**

Предоставлением услуг по сбору, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов осуществляет региональный оператор ООО «Спецавтохозяйство».

**3.7. Охрана окружающей среды**

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

1. Мероприятия по охране воздушного бассейна: модернизация оборудования отопительных объектов (котельных).

2. Мероприятия по улучшению состояния поверхностных водоемов развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

3.Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории:

организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

4. Санитарная очистка территории

-сбор, транспортировка и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО).

-организация раздельного сбора коммунальных отходов.

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов, подлежащих учету и отдельному обеззараживанию.

-уборка территорий от мусора, снега.

-обустройство площадок для установки мусорных контейнеров.

Твердые коммунальные отходы жилой зоны собираются и вывозятся мусоровозом.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов: нефтепродуктов, строительного мусора, металлолома, отходов деревопереработки, ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки). Складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, медицинских и ртутьсодержащих отходов, трупов животных на полигоне твердых коммунальных отходов не разрешается, они должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Вывоз жидких бытовых отходов (из выгребов) не производится.

**4.** **План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос**

**на коммунальные услуги на период 2020-2026 г.**

**4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.**

Генеральным планом Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия предусмотрено развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем водоснабжения, развитие централизованных и децентрализованных систем водоотведения, газификацию населенных пунктов.

**4.2. Показатели спроса на коммунальные услуги**

Генеральным планом прирост жилищного фонда Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов, которые будут обеспечиваться индивидуальными системами отопления.

В соответствии с прогнозируемым числом населения представлен прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов Цаганаманского СМО РК.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Единица | Существующее состояние | 2026г.  расчетный срок |
| Водоснабжение | | | |
| п. Цаган Аман | м3/сут |  |  |
| Водоотведение | | | |
| п. Цаган Аман | м3/сут | - | - |
| Газоснабжение | | | |
| Население | тыс. м3/год |  |  |
| Электроснабжение | | | |
| Население | Тыс. кВт\*ч/год |  |  |

**5. Перечень мероприятий и целевых показателей развития**

**коммунальной инфраструктуры**

Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе необходимо:

- обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- увеличить объем капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов;

- повысить комфортность проживания;

- обеспечить собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества;

- обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлению населению жилищных и коммунальных услуг, использованию их сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности;

- обеспечить контроль за соблюдением жилищного законодательства участками жилищных отношений;

- внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестирования капитала;

- источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежит обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями ст.13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования отражены в приложении 2.

**6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование**

**инвестиционных проектов**

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников:

- средства федерального бюджета;

- средства бюджета субъекта федерации за счет регионального фонда софинансирования расходов;

- средства местного бюджета;

- средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы, средства предприятий и организаций).

Капитальные затраты на реализацию программы составляют ???? тыс. руб. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению. Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

**7.Оценка эффективности реализации программы**

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качества показателей воды

- устранением причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей муниципального образования бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (в частности водоснабжением);

- поэтапно заменить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территории поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизация твердых и бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.




Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программ ежегодно осуществляется администрацией Цаганаманского СМО РК на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения муниципального финансового органа.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:



**Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2026 годы | | | | | | | | |
| 1 | Замена ветхих водопроводных сетей | % |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение контейнеров 50 шт. | ед |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство контейнерных площадок | ед |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство площадки временного накопления ТКО | ед |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рекультивация общественной свалки | % |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт скотомогильника | % |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Освещение улиц п.ЦаганАман | ед.. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных мероприятий программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры **Цаганаманского** сельского муниципального образования на 2020-2026 годы | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Замена ветхих водопроводных сетей | гарантирующая организация в сфере водоснабжения (СПК ПЗ «Первомайский») | 2022 | 2029 | Уменьшение потерь воды,  уменьшение аварий, перебоев подачи воды |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1.  Приобретение контейнеров | Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования | 2021 | 2029 | Улучшение экологического состояния окружающей среды |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2..  Строительство контейнерных площадок | Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования | 2021 | 2021 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Строительство площадки временного накопления ТКО | Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования | 2021 | 2021 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.  Рекультивация общественной свалки | Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования | 2021 | 2023 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.  Ремонт скотомогильника | Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования | 2020 | 2025 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Освещение улиц п. Цаган Аман | Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования | 2020 | 2026 | Улучшение уровня инженерного обустройства территории |

**Объемы финансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа | Развитие системы коммунальной инфраструктуры | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Замена ветхих водопроводных  сетей | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Приобретение контейнеров | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Строительство контейнерных  площадок | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. | Строительство  площадки  временного  накопления ТКО | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. | Рекультивация общественной  свалки | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3. | Ремонт  скотомогильника | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. | Освещение  улиц п. Цаган Аман | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 777,8 | 777,8 | 777,8 | 777,8 | 777,8 | 777,8 | 777,8 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

Утверждена

Распоряжением Администрации

Юстинского районного

муниципального образования

Республики Калмыкия

№ 142-р от «02» июля 2020 г.

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦАГАНАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ**

**НА 2020-2026 ГОДЫ**

**I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2026 гг. |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 ноября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от  01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»;  -Устав Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия;  -Генеральный план Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия; |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия  Местонахождение: 359300, РК, Юстинский р-н, п. Цаган Аман, ул. Хомутникова, 17 |
| Цель и задачи  Программы | Создание материальной базы развития социальной  Инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни  населения п. Цаган Аман.  1.Развивать социальную инфраструктуру Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения;  2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет реконструкции и ремонта спортивных сооружений; |
| Сроки реализации Программы | 2020-2026г. |
| Исполнители Программы | - Администрация Цаганаманского СМО РК,  Местонахождение: 359300, РК, Юстинский р-н, п. Цаган Аман,  ул. Хомутникова, 17 |
| Целевые показатели | 1) доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания, в общей численности граждан до 18 лет (%);  2) доля населения, посещающая учреждения культуры в общей численности населения Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |

|  |  |
| --- | --- |
| (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями,  -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену,  -вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования  -площадь торговых предприятий  -количество посадочных мест в предприятиях общественного питания  -повышение уровня и качества оказания медпомощи |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней (Республики, района, села)  Источники финансирования: - средства местного бюджета:  Средства местного бюджета на 2020-2027 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры  -разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы,  -строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры  -строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство |
| Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | - сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Село Енотаевка»;  -увеличение доли детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания, в общей численности граждан до 18 лет до 80%  -увеличение доли населения, посещающей учреждения культуры в общей численности населения Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия до 15% |
| Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль исполнения Программы осуществляет администрация и Собрание депутатов Тундутовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. |

**II. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦАГАНАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ**

**НА 2020-2026 ГОДЫ.**

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования**

**Республики Калмыкия.**

2.1. Анализ положения Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в структуре пространственной организации Российской Федерации, а также положения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Цаганаманское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия является административным центром Юстинского района, находится в восточной части Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия.

п. Цаган Аман расположен в 300 км к северо-востоку от столицы Калмыкии г. Элисты, в 240 км к юго-востоку от г. Волгограда, 190 км к северо-западу от г. Астрахань. Ближайший населённый пункт — посёлок Цаган Булг, расположенный на противоположном берегу Волги[10]. Посёлок пересекает федеральная автодорога М-6 «Каспий» (Москва—Астрахань).

Общая площадь территории Цаганаманского сельского муниципального образования РК составляет – 50214 гектаров, из них в муниципальной собственности находится - 20000 гектаров, 30214 гектаров находится в федеральной и республиканской собственности.

Всего домов – 1256, из них: особняки – 893, 2-х квартирные – 282, 3-х квартирные – 13, 4-х квартирные – 42, 8-ми квартирные – 10, 10-ти квартирные – 2, 16-ти квартирные – 14, количество домовладений – 1988. Материал стен: кирпичные, деревянные, панельные и прочие.

Численность населения Цаганаманского сельского муниципального образования на 01.01.2020 г. составляет – 5618 человек. Детей в возрасте от 0 до 18 лет 1319. За 2019 год родилось – 36, умерло – 50, прибыло – 147 чел., выбыло – 229 чел. Число дворов по похозяйственным книгам – 1937.

2.2.. Данные об объектах социальной инфраструктуры, расположенных на территории поселка Цаган Аман

| № п/п | Объекты инфраструктуры | Характеристика объектов инфраструктуры | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кол-во, ед. | Показатели площади/ протяженности/ мощности/ показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами объектами <5> | Значния показателей | Норматив обеспеченности <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальная инфраструктура | | | | |
| 1.1 | СОШ | 3 | Мощность, мест | 910 мест | 750 чел / 910 мест |
| Площадь, м2 | 10 941,09 кв. м. |
| 1.2 | Детский сад |  | Мощность, мест | 320 чел. | 272 чел /320 мест |
| Площадь, м2 | 5248,29 кв. м. |
| 1.3 | БУРК «Юстинская районная больница» | 1 | Площадь, м2 | 3007,74 кв. м. | 170 посещений в смену/10 тыс. чел. |
| 1.4 | Сельский дом культуры | 1 | Мощность, мест | 260 мест | 1 ед. на административный центр |
| Площадь, м2 | 789,0 кв. м |
| 1.5 | Детская школа искусств | 1 | Мощность, мест | 200 мест | 1 ед |
| Площадь, м2 | 574,4 |
| 1.6 | Детский дом творчества | 1 | Мощность, мест | 250 мест | 1 ед./ от 3 тыс. до 10 тыс. чел. |
| Площадь, м2 | 2035,27 кв. м. |
| 1.7 | Центральная библиотека | 1 | Мощность, мест | 40 мест | 1 ед. на административный центр |
| Площадь, м2 | 540 кв. м. |
| 1.8. | Мини-футбольное поле | 1 | Площадь, м2 | 924 кв.м. | 924 кв.м. |

Предприятия торговли и общественного питания

На территории поселка работают: 2 супермаркета, специализированных продовольственных магазинов-3, специализированных непродовольственных магазинов-5, минимаркетов-16, прочих магазинов-8, столовая-1, столовые учебных заведений -3. принадлежащие индивидуальным предпринимателям, которые в основном обеспечивают население всеми необходимыми товарами.

**2.2** Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкияобеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры,

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения п. Цаган Аман

- сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселка в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения п. Цаган Аман,

- достижение расчётного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры.

1. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Действие Программы рассчитано на 6 лет с 2020 по 2026 годы.

1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим данным.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов | | |
| 2020 | 2022 | 2026 |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | м2 | 100,0 | 200,0 | 500,0 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 - 85%) | % | 100% | 100% | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% |
| вместимость клубов, библиотек | кол-во мест | 100 | 100 | 100 |
| площадь торговых предприятий | м2 | 100 | 100 | 100 |
| количество мест предприятий общественного питания | кол-во мест | 50 | 70 | 100 |

**2.5.** ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| п/п | Наименование программы | Сроки реализации | дата завершения реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | дата начала реализации | 4 |
| 1 | Строительство школьной спортивной площадки в п. Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п. Цаган Аман, пер. Школьный, 6 | 2020 | декабрь 2021 |
| 2 | Приобретение микроавтобуса Газель Next для Цаганаманского сельского дома культуры п. Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п. Цаган Аман, ул. Хомутникова, 5 | Апрель 2021 | Октябрь 2021 |

**2.6.**ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, И СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НОРМАТИВНЫМ ИНДЕКСАМ

1. В соответствии с Генеральным планом Цаганаманского сельского муниципального образования будет вестись индивидуальное жилищное строительство в части реконструкции, расширения и улучшения жилищно-бытовых условий имеющегося жилищного фонда.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

**2.8.**ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Цаганаманского сельского муниципального образования. Собрание депутатов Цаганаманского СМО РК заслушивает ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.